# Índice de estado y próximos pasos

Legal Case Management — fotografía del proyecto a 2026-08-08, para saber qué falta y en qué orden

Este documento combina el estado real del repositorio (confirmado por Manuel y por revisión de código) con el orden de tareas de guia_construccion_completa.docx (cerrada) y plan_maestro_actualizado.docx (siguiente). No sustituye a ninguno de los dos — es un índice de control para no perder de vista qué está hecho, qué merece una verificación rápida antes de seguir, y qué toca ahora, en orden.

# Confirmado completado

[HECHO] 
      Guía completa (Pasos 0 a 7) — JWT+claim de tenant, RLS con FORCE, convención snake_case, proyectos Contracts/Worker/Domain.Tests/Api.IntegrationTests, migración única con todas las tablas de dominio + IA + auditoría, CRUD por entidad visible en Swagger, verificación extremo a extremo con dos tenants — cerrado 2026-08-08.

[HECHO] D.0-D.2. Modelo de dominio ampliado — Cliente, ParteContraria, Materia, Plazo, ProvisionDeFondos, Factura, DocumentoAdjunto ampliada — construidos dentro de la migración única de la guía.

[HECHO] IA.0. pgvector habilitado — cubierto por la misma migración única de la guía; no hace falta repetirlo por separado.

[HECHO] IA.1. Tabla FragmentoDocumento + estado de procesamiento — cubierto por la misma migración única de la guía.

[HECHO] C.0. AuditLog con hash encadenado — cubierto en la guía (Paso 4/6), no en plan_maestro_actualizado.docx — no se repite.

[HECHO] 1.1-1.3. MassTransit contra RabbitMQ — confirmado por código real: Worker/Program.cs configura MassTransit+RabbitMQ, DocumentoSubidoConsumer ya consume eventos.

[HECHO] 2.1-2.4. Almacenamiento MinIO/S3 — confirmado por código real: IDocumentStorage, AddDocumentStorage ya registrados y en uso.

[HECHO] IA.2 (primera versión). Pipeline asíncrono de ingesta — OcrClient.cs llama al microservicio de OCR, el consumer trocea y genera embeddings agrupados en una sola llamada (OpenAiEmbeddingClient.cs) — el flujo de extremo a extremo ya funciona.

[HECHO] IA.2 (verificado). Motor de OCR confirmado: PaddleOCR + PP-OCRv5 — confirmado leyendo services/ocr-paddle/main.py (text_detection_model_name / text_recognition_model_name = PP-OCRv5_server, no Tesseract) — verificado 2026-08-09, sin ajustes pendientes antes de IA.2c.

[HECHO] 3.3. Rol legalcase_app creado y en uso — confirmado contra la base de datos real: rolsuper=false, rolbypassrls=false, GRANTs aplicados (incl. audit_logs limitado a SELECT+INSERT) — verificado 2026-08-09.

[HECHO] IA.2b. Foliado automático (Bates) y clasificación de documentos — foliado con PDFsharp en el Worker .NET; clasificación con spaCy en un microservicio nuevo y separado (doc-classifier), para no bloquear /ocr — verificado end-to-end 2026-08-09: folios continuos sin solapar, sello visible en el PDF, clasificación correcta en factura/contrato de prueba.

# Siguiente — orden recomendado

A partir de aquí, ninguna de estas tareas tiene código escrito todavía (confirmado): se implementan de cero, ya con la especificación actual de cada una.

[ ] IA.2c. Optimización de OCR sin GPU — híbrido mobile/server por confianza, confianza_ocr, paralelismo interno del microservicio, prueba sintética de 500pg Y prueba obligatoria con un expediente real.

[ ] IA.3. Extracción de entidades con spaCy — sin LLM — es_core_news_lg/es_dep_news_trf, más regex para importes.

[ ] IA.4. Cronología con descripción extractiva — sin LLM — segmentador de frases de spaCy sobre el fragmento de origen.

[ ] IA.5. Chat con citas — la única de las tres que sí usa LLM de pago — fijar OpenAI GPT-4o-mini o Claude Haiku 4.5.

[ ] E.1. PDF/A y división por tamaño para LexNET — LibreOffice headless + límites configurables (15/100 MB).

[ ] E.2. Firma electrónica — investigación, no código — decidir proveedor externo vs. firma fuera de la plataforma en v1.

[ ] C.1. Endpoints RGPD del interesado — exportar, rectificar, solicitar supresión.

[ ] C.2. Política de retención y purga — plazos diferenciados por tipo de dato, confirmar plazo fiscal exacto con un asesor.

[ ] C.3. Verificación de integridad del audit log — informe legible por un abogado o auditor externo, no solo por un desarrollador.

[ ] 3.1. Login real sustituyendo dev-token — usuario y contraseña.

[ ] 4.1. Transiciones de estado válidas de Expediente

[ ] 4.2. Historial de cambios de expediente — comparte línea de tiempo con EventoCronologia de IA.4.

[ ] 5.1. Tests unitarios de dominio

[ ] 5.2. Tests de integración multi-tenant — Testcontainers.

[ ] P.1. Arquitectura de despliegue del MVP — un servidor en la UE, HTTPS automático, backups con restauración probada.

[ ] 7.1. Dockerfile de la Api y build reproducible — coordinar con P.1, no como pieza suelta.

[ ] P.2. Piloto con despachos reales — gestión de Manuel, no de código — puede arrancar ya, en paralelo con todo lo anterior.

# Pista en paralelo: Fase 6 (frontend)

No es una fase que espere al final — puede avanzar en paralelo con la lista de arriba, por partes:

[HECHO] 6.0-6.4. Sistema de diseño, layout, dashboard, ficha de expediente — pueden empezar YA: solo necesitan el CRUD de la guía, que ya existe.

[ ] 6.5-6.7. Documentos/foliado, cronología/chat, revisión de entidades — necesitan que IA.2b, IA.2c, IA.3, IA.4 e IA.5 estén hechas.

[ ] 6.8. Clientes + acciones RGPD — necesita C.1.

[ ] 6.9. Auditoría (solo Administrador) — necesita C.3.

# Después

[ ] Fase 8. Post-MVP — deliberadamente sin definir todavía — se retoma tras validar con el despacho piloto de P.2, no antes.